**АДМИНИСТРАЦИЯ АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**22 сентября 2025 года № 569**

**с. Акша**

**Об утверждении муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов**

В целях обеспечения выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 37 Устава Акшинского муниципального округа Забайкальского края, администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (прилагается).

2. Комитету по финансам администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края предусмотреть в бюджете Акшинского муниципального округа Забайкальского края денежные средства на финансирование программы по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте и информационных стендах администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

И.о.главы Акшинского

муниципального округа

Забайкальского края В.В.Деревцов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Акшинского муниципального округа

Забайкальского края

от « 22 » сентября 2025 года № 569

**Муниципальная программа**

**по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов**

**П А С П О Р Т П Р О Г Р А М М Ы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов  (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; распоряжение администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края от « 22 » сентября 2025 г. № 460 «О разработке муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов»; Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| Дата утверждения программы | Постановление администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края от « 22 » сентября 2025 года № 569 |
| Заказчик Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Координатор Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Разработчики Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Организатор Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является подготовка объектов социальной сферы, для повышения эффективности, устойчивости и надежности их функционирования к отопительному сезону.  Основной задачей является оказание поддержки учреждениям социальной сферы при подготовке к отопительному сезону. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2026 год |
| Исполнители Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы за счет средств муниципального и краевого бюджета составляет: 44301947,42 руб.  Бюджет муниципального округа – 44301947,42 руб. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |

1. **Обоснование необходимости разработки Программы**

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы. Вышеназванная программа призвана предупредить ситуации, которые могут привести к нарушениям функционирования систем обеспечения учреждений бюджетной сферы, на территории Акшинского муниципального округа.

Надежность и эффективность функционирования объектов социальной сферы не соответствуют нормативам. Ежегодное недофинансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду приводит к ветхости зданий, систем теплоснабжения, водоснабжения социальной сферы. Содержание этого хозяйства в его нынешнем виде непосильно для органов местного самоуправления.

Основная цель программы – повышение надежности функционирования объектов социальной сферы к отопительному сезону 2026-2027 годов.

Программа будет выполняться в течение 2-3 кварталов 2026 года

Основные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов определяются мероприятиями по подготовке к отопительному сезону.

Определяются годовые потребности в угле и дровах для отопления учреждений бюджетной сферы.

В подготовительный период необходимо:

- подготовить объекты бюджетной сферы (приобретение и замена водогрейных котлов, проведение капитальных и текущих ремонтов котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей);

-для обеспечения потребностей объектов бюджетной сферы в необходимом количестве угля, дров, проведение торгов на определение поставщика угля, дров.

Выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду позволит снизить аварийность систем теплоснабжения по сравнению с предыдущими годами, а также повысить качество теплоснабжения.

Основной целью Программы является качественная подготовка к отопительному сезону.

Основной задачей при подготовке к отопительному сезону является обеспечение устойчивого теплоснабжения учреждений бюджетной сферы.

1. **Сроки реализации Программы**

Реализация Программы планируется в 2026 году.

**4. Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий разработан в соответствии с задачами Программы и представлен в таблице.

Мероприятия Программы, предусмотренные для ее реализации, подлежат корректировке с учётом объёмов ежегодного финансирования и актуальности тех или иных мероприятий.

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Учреждение | Технические | Источники финансиро-вания | Стоимость  рублей. | Срок исполнения | Примечание |
| **Комитет образования** | | | | | | |
| 1 | МБОО ООШ с. Орой | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 2 | МБОУ ООШ с. Новокургатай | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт.  Сооружение ямы для шлака | Бюджет муниципального округа | 4171,50  84000,00 | июнь-август |  |
| 3 | МБОУ СОШ с. Акша | Ремонт отопительной системы ( трубы Д=20 – 15 м; профтруба 102\*60м; 89\*40м;20\*20м; отвод 89\*8 шт; углы ПП 45\*200 шт; 90825\*200 шт;, отопительные радиаторы 10 секций \* 30 шт, 8 секций\* 20 шт; замена и установка кранов 15 мм, 20 мм, 40 мм.) | Бюджет муниципального округа | 452350,00 | июнь-август |  |
| 4 | МБОУ ООШ с. Курулга | Ремонт отопительной системы (радиаторы чугунные 10 шт. трубы Д=20 мм. 32 мм, 50 мм, 80 мм; краны 15, 25 мм);  Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт; | Бюджет муниципального округа | 153000,00  4169,00 | июнь-август |  |
| 5 | МБОУ СОШ с. Могойтуй | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 4171,50 | июнь-август |  |
| 6 | МБОУ СОШ с. Нарасун | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 4171,50 | июнь-август |  |
| 7 | МБОУ СОШ с. Урейск | Приобретение центробежного насоса К 80-50-200а с эл.дв 11/3000,  Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 11 кВт – 1 шт.; 15 кВт;  Замена дымососа ДН-8 | Бюджет муниципального округа | 97000,00  6505,50  290000,00 | июнь-август |  |
| 8 | Комитет образования | Ремонт системы отопления (трубы Д=20 мм, радиаторы 10 шт., замена и установка кранов 20 мм – 10 шт.)  Резерв: Насос ЭЦВ 4-10-110 5,5 кВт-1 шт.;  Насос ЭЦВ 6-16-110 5,5 кВт-1 шт.;  Эл.дв 7,5/3000 (К 80-65-160) -2 шт. | Бюджет муниципального округа | 98100,00  60000,00  110000,00  142000,00 | июнь-август |  |
| 9 | МБОУ ООШ с. Тохтор | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 7,5 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2087,00 | июнь-август |  |
| 10 | МБОУ ООШ с. Улача | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 5,5 кВт -1 шт.; 7,5 кВт. Приобретение насоса К 45/30 7,5 кВт | Бюджет муниципального округа | 6338,50  63400,00 | июнь-август |  |
| 11 | МБДОУ «Детский сад № 1 с. Акша» | Частичный ремонт системы отопления | Бюджет муниципального округа | 60000,00 | июнь-август |  |
| 12 | МБДОУ «Детский сад с. Тохтор» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 13 | МБДОУ «Детский сад с. Орой» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 14 | МБДОУ «Детский сад с. Убур-Тохтор» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 15 | МБДОУ «Детский сад с. Могойтуй» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт. | Бюджет муниципального округа | 4169,00 | июнь-август |  |
| 16 | МБДОУ «Детский сад с. Нарасун» | Приобретение и установка котла КВр-0,39; Замена дымовой трубы;  Замена колосников в котле;  Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 700000,00  460000,00  93860  4171,50 | июнь-август |  |
| 17 | МБДОУ «Детский сад с. Усть-Иля» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт.; | Бюджет муниципального округа | 4169,00 | июнь-август |  |
| 18 | МБОУ ООШ с. Усть-Иля | Приобретение котла КВр-0,39, труба эл/св Д=57х3,5 Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт.  Приобретение насоса К8-18 1,5кВт-3000 об. | Бюджет муниципального округа | 734000,00  4169,00  42000,00 | июнь-август |  |
| 19 | МБОО ООШ с. Бытэв | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт. | Бюджет муниципального округа | 4169,00 | июнь-август |  |
| 20 | МБДОУ «Детский сад с. Улача» | Замена колосников. Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; | Бюджет муниципального округа | 14000,00  2084,50 | июнь-август |  |
| 21 | МБДОУ «Детский сад с. Урейск» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт.; | Бюджет муниципального округа | 4169,00 | июнь-август |  |
| 22 | МБДОУ «Детский сад с. Новокургатай | Ремонт печного отопления (кирпич) | Бюджет муниципального округа | 66500,00 | июнь-август |  |
| 23 | МБДОУ «Детский сад с. Курулга» | Кладка новой печи | Бюджет муниципального округа | 91130 | июнь-август |  |
|  |  | **Итого: Комитет образования** | **Бюджет муниципального округа** | **3878393,50** |  |  |
| **Комитет культуры** | | | | | | |
| 1 | Филиал № 1 СДК с. Бытэв | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 2 | Филиал № 3 СДК с. Могойтуй | Ремонт системы отопления, (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 3 | Филиал № 5 СДК с. Новоказачинск | Ремонт котельного оборудования (приобретение сгонов,  кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 4 | Филиал № 4 СДК с. Нарасун | Ремонт теплотрассы (вскрышные работы, приобретение сгонов, кранов, труб, электродов, коробов для укладки труб) | Бюджет муниципального округа | 300000,00 | июнь-август |  |
| 5 | Филиал № 7 СДК с. Орой | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 6 | Филиал № 6 СДК с. Новокургатай | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 7 | Филиал № 10 СДК с. Улача | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 8 | Филиал № 11 СДК с. Урейск | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 9 | Филиал № 12 СДК с. Убур-Тохтор | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 10 | Филиал № 13 СДК с. Усть-Иля | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 11 | МУК МЦБ | Приобретение и замена радиаторов отопления | Бюджет муниципального округа | 159450,00 | июнь-август |  |
| 12 | МУК «Краеведческий музей» | Ремонт котла, косметический ремонт котельной | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 13 | МБУ ДО ДХШ | Приобретение и замена радиаторов отопления | Бюджет муниципального округа | 664900,00 | июнь-август |  |
| 14 | Районный дом культуры | Ремонт теплотрассы от котельной до гаража | Бюджет муниципального округа | 200000,00 | июнь-август |  |
| **Итого: Комитет культуры бюджет**  **муниципального 1824350,00**  **округа** | | | | | | |
| **Администрация Акшинского муниципального округа** | | | | | | |
| 1 | Софинансирование за счет бюджета муниципального округа 1,4 % |  | Бюджет муниципального округа | 200000,00 |  |  |
| 2 | с. Акша , ул. 40 лет Победы, д.9а | Ремонт системы водоотведения в здании МКД с. Акша , ул. 40 лет Победы, д.9а | Бюджет муниципального округа | 700000,00 |  |  |
| 3 | Центральная котельная с. Акша, ул. Ононская, 48 | Замена котла КВм-1,5 2013 г. на КВм-2,0 | Бюджет муниципального округа | 5500000,00 | июнь-август |  |
| 4 | Котельная ЦРБ с. Акша ул. Ленина 1 | Замена котла КВр-1,5 2014 г. на КВр-1,5 | Бюджет муниципального округа | 3710000,00 | июнь-август |  |
| 5 | Котельная ЦРБ с. Акша ул. Ленина 1 | Приобретение аварийного источника питания 100 кВт. 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 1500000,00 | июнь-август |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **Бюджет муниципального округа** | **11610000,00** |  |  |
| **МБУ «Служба МТО»** | | | | | | |
| 1 | Могойтуйская сельская администрация МБУ «Служба МТО» | Ремонт отопительной системы | Бюджет муниципального округа | 60000,00 | Июнь-август |  |
| 2 | Тохторская сельская администрация МБУ «Служба МТО» | Демонтаж котла в с Такеча и установка в Тохторской с/администрации | Бюджет муниципального округа | 15000,00 | Июнь-август |  |
| 3 |  | **ИТОГО:** | **Бюджет муниципального округа** | **75000,00** |  |  |
|  | | | | | | |
| 1 | МБОО ООШ с. Бытэв | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 2299910,48 | июнь-август |  |
| 2 | МБОУ ООШ с. Улача | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 2378580,84 | июнь-август |  |
|  | МБОУ СОШ с. Урейск | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 5133093,89 | июнь-август |  |
| 3 | МБОО ООШ с. Бытэв 8,5 кВт/220В;  МБОУ ООШ с. Новокургатай 13,5 кВт;  МБОО ООШ с. Орой 8,5 кВт; МБОУ ООШ с. Улача 13,5 кВт;  МБОУ ООШ с. Курулга 8,5 кВт; МБОУ СОШ с. Могойтуй 13,5 кВт; МБОУ СОШ с. Нарасун 13,5 кВт; МБОУ ООШ с. Тохтор 8,5 кВт; МБОУ СОШ с. Урейск 40 кВт; МБОУ ООШ с. Усть-Иля 8,5 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Бытэв» 6,8 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Тохтор» 6,8 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Убур-Тохтор» 5,4 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Орой» 5,4 кВт; МБДОУ «Детский сад  с. Могойтуй» 8,5 кВт; | Резервные источники электроснабжения | Бюджет муниципального округа | 336300,00  527430,00  336300,00  527430,00  336300,00  527430,00  527430,00  336300,00  539255,00  336300,00  266035,00  266035,00  214860,00  214860,00  336300,00 | июнь-август |  |
|  | МБДОУ «Детский сад с. Усть-Иля» 13,5 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Улача» 6,8 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Урейск» 8,5 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Нарасун» 13,5 кВт |  |  | 527430,00  266035,00  336300,00  527430,00 |  |  |
| 4 | МБОО ООШ с. Усть-Иля | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 5273556,28 | Июнь-август |  |
| 5 | МБДОУ «Детский сад с. Улача» | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 460991,76 | Июнь-август |  |
| 6 | МБДОУ «Детский сад с. Усть-Иля» | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 3628710,67 | Июнь-август |  |
| 7 | МБОУ СОШ с. Нарасун | Приобретение золошлаконакопителя | Бюджет муниципального округа | 453600,00 | Июнь-август |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **Бюджет муниципального округа** | **44301947,42** |  |  |

Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края основной разработчик и исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию исходя из ее содержания, в том числе:

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;

- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

- организует в установленном порядке проведение запросов котировок, подготовку заявок на проведение торгов;

- осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края, возможно софинансирование из бюджета Забайкальского края, что позволит выполнить программу более полно и внести дополнительные мероприятия.

Общая потребность в финансовых средствах в 2026 году для реализации Программы составляет: 44301947,42

**7. Организация контроля за ходом выполнения Программы**

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_