# АДМИНИСТРАЦИЯ АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2025 года                                                                         № 613

с. Акша

Об утверждении муниципальной программы

«Текущий ремонт зданий образовательных учреждений Акшинского муниципального округа на 2026 год»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 15, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности администрации Акшинского муниципального округа,  руководствуясь частью 5 статьи 37 Устава Акшинского муниципального округа Забайкальского края, администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Текущий ремонт зданий образовательных учреждений Акшинского муниципального округа Забайкальского края на 2026 год» (прилагается).

2. Комитету по финансам администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края предусмотреть в бюджете муниципального округа средства на ресурсное обеспечение муниципальной программы «Текущий ремонт зданий образовательных учреждений Акшинского муниципального округа на 2026 год».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Акшинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета образования Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

И.о. главы Акшинского

муниципального округа

Забайкальского края                                                           		В.В. Деревцов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Акшинского муниципального округа

Забайкальского края

_________________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Текущий ремонт зданий образовательных учреждений Акшинского муниципального округа на 2026 год»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Текущий ремонт зданий образовательных учреждений Акшинского муниципального округа на 2026 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края «О разработке муниципальной программы «Текущий ремонт зданий образовательных учреждений Акшинского муниципального округа на 2026 год» от _____________ 2025 года |
| Разработчик программы | Комитет образования администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Заказчик Программы | Администрация администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Исполнители программы | Комитет образования администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края; образовательные учреждения. |
| Цель Программы | Проведение ремонта и улучшение санитарного состояния учреждений и оборудования, внешнего облика учреждений и территорий муниципального образования Акшинский муниципальный округ; Повышение уровня благоустройства территорий образовательных учреждений. |
| Задачи Программы | 1. Организация содержания объектов благоустройства учреждений и территорий образовательных учреждений. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по улучшению санитарных норм, благоустройству учреждений и территории образовательных учреждений. |
| Сроки реализации Программы | 2026 год |
| Система управления Программой | Оперативное управление реализацией мероприятий программы осуществляет Комитет образования администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Перечень мероприятий | - покрасочные работы; - демонтаж и монтаж электрических розеток; - демонтаж и монтаж электропроводки; - изготовление ПСД и прохождение государственной экспертизы для проведения капитального ремонта МБОУ СОШ с.Акша - установка пожарной безопасности; -выполнение мероприятий антитеррористической защищенности; -проведение технического обследования зданий ОУ; - приобретение резервных источников водоснабжения; - приобретение и установка вытяжки в учреждениях образования; - установка системы молниезащиты в ОУ Акшинского округа; - ремонт эвакуационных пожарных лестниц в МБДОУ Детский сад с.Усть-Иля |
| Ожидаемый конечный результат | Улучшение благоустройства учреждений. |

Перечень мероприятий муниципальной  программы «Текущий ремонт зданий образовательных учреждений Акшинского муниципального округа Забайкальского края на 2026 год»

| № п/п | Мероприятии по реализации программы | Источник финансирования | Срок исполнения |  | Средства муниципального бюджета, всего (тыс.рублей) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка пожарной сигнализации в Комитете образования | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 150,0 | Комитет образования администрации Акшинского муниципального округа |
| 2 | Изготовление ПСД и прохождение государственной экспертизы для проведения капитального ремонта МБОУ СОШ с.Акша (соблюдение правил проведения капитальных ремонтов в ОУ) | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 750,0 | МБОУ СОШ с.Акша |
| 3 | Выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в школах Акшинского округа | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 31 434,7 | Общеобразовательные учреждения Акшинского округа |
| 4 | Выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в садах Акшинского округа | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 31 243,6 | Дошкольные учреждения Акшинского округа |
| 5 | Выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в учреждениях доп.образования Акшинского округа | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 3 307,9 | МБУ ДО «ДДТ с.Акша», МБУ ДО «ДЮСШ с.Акша» |
| 6 | Выполнение мероприятий антитеррористической защищенности в МБУ ДО ДООЦ «Березка» Акшинского округа | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 8 579,0 | МБУ ДО «ДООЦ Березка» |
| 7 | Приобретение резервных глубинных и центробежных насосов в котельные | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 325,8 2 центробежных К 45/30 7,5 кВт 3000 об/мин , 2 глубинных ЭЦВ 6-18-112 | Комитет образования администрации Акшинского муниципального округа |
| 8 | Приобретение перфоратора Makita CXT HR166DZ для подводки воды в МБДОУ д/с с.Орой, МБОО СОШ с.Могойтуй | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 13,4 | Комитет образования администрации Акшинского муниципального округа |
| 9 | Приобретение пропиленовых труб для подведения и водоотведения в МБДОУ д/с с.Орой | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 66,1 | МБДОУ д/с с.Орой |
| 10 | Установка системы молниезащиты в ОУ Акшинского муниципального округа | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 230,00 | ОУ Акшинского муниципального округа |
| 11 | Покупка комплектующих для ремонта элекропроводки, замена плафонов и т.д. | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 300,00 | Комитет образования администрации Акшинского муниципального округа |
| 12 | Техническое обследование зданий и сооружений МБОУ СОШ с.Нарасун | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 150,00 | МБОУ СОШ с.Нарасун |
| 13 | Техническое обследование зданий и сооружений МБОУ СОШ с.Акша | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 270,00 | МБОУ СОШ с.Акша |
| 14 | Техническое обследование зданий и сооружений МБОУ СОШ с.Урейск | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 370,00 | МБОУ СОШ с.Урейск |
| 15 | Техническое обследование зданий и сооружений МБОО СОШ с.Могойтуй | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 150,00 | МБОО СОШ с.Могойтуй |
| 16 | Техническое обследование зданий и сооружений МБОО ООШ с.Бытэв | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 95,00 | МБОО ООШ с.Бытэв |
| 17 | Техническое обследование зданий и сооружений МБОО ООШ с.Орой | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 180,00 | МБОО ООШ с.Орой |
| 18 | Техническое обследование зданий и сооружений МБОУ ООШ с.Усть-Иля | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 120,00 | МБОУ ООШ с.Усть-Иля |
| 19 | Техническое обследование зданий и сооружений МБОУ ООШ с.Улача | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 150,00 | МБОУ ООШ с.Улача |
| 20 | Техническое обследование зданий и сооружений ДОУ Акшинского округа | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 1200,0 | ДОУ Акшинского округа |
| 21 | Установка септика и водоотведение в МБОО СОШ с.Могойтуй | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 240,0 | МБОО СОШ с.Могойтуй |
| 22 | Приобретение и установка вытяжки в ДОУ Акшинского муниципального округа МБДОУ д/с с. Акша-3 МБДОУ д/с с. Убур-Тохтор-1 МБДОУ д/с с. Орой-1 МБДОУ д/с с.Усть-Иля-1 МБДОУ д/с с. Новокургатай-1 МБДОУ д/с с. Улача-1 МБДОУ д/с с. Такеча-1 | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 990,00 | МБДОУ д/с с. Акша МБДОУ д/с с. Убур-Тохтор МБДОУ д/с с. Орой МБДОУ д/с с.Усть-Иля МБДОУ д/с с. Новокургатай МБДОУ д/с с. Улача |
| 23 | Приобретение и установка вытяжки в ООУ Акшинского муниципального округа – 12 шт МБОУ СОШ с.Акша-3 шт МБОО ООШ с.Бытэв-1шт МБОО ООШ с. Орой-1 шт МБОО СОШ с.Могойтуй-1 шт МБОУ ООШ с.Усть-Иля-1 шт МБОУ ООШ с. Новокургатай-1 шт МБОУ ООШ с. Улача-1 шт МБОУ СОШ с. Урейск-1 шт МБОУ СОШ с. Нарасун-2 шт | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 1 350,00 | МБОУ СОШ с.Акша МБОО ООШ с.Бытэв МБОО ООШ с. Орой МБОО СОШ с.Могойтуй МБОУ ООШ с.Усть-Иля МБОУ ООШ с. Новокургатай МБОУ ООШ с. Улача МБОУ СОШ с. Урейск МБОУ СОШ с. Нарасун |
| 24 | Проведение текущего ремонта в ДОУ Акшинского муниципального округа МБДОУ д/с с. Акша МБДОУ д/с с.Бытэв МБДОУ д/с с. Убур-Тохтор МБДОУ д/с с. Орой МБДОУ д/с с.Могойтуй МБДОУ д/с с.Усть-Иля МБДОУ д/с с. Новокургатай МБДОУ д/с с. Улача МБДОУ д/с с. Урейск МБДОУ д/с с. Нарасун МБДОУ д/с с. Курулга МБДОУ д/с с. Тохтор | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 290,00 | МБДОУ д/с с. Акша МБДОУ д/с с.Бытэв МБДОУ д/с с. Убур-Тохтор МБДОУ д/с с. Орой МБДОУ д/с с.Могойтуй МБДОУ д/с с.Усть-Иля МБДОУ д/с с. Новокургатай МБДОУ д/с с. Улача МБДОУ д/с с. Урейск МБДОУ д/с с. Нарасун МБДОУ д/с с. Курулга МБДОУ д/с с. Тохтор |
| 25 | Проведение текущего ремонта в ООУ Акшинского муниципального округа МБОУ СОШ с.Акша МБОО ООШ с.Бытэв МБОО ООШ с. Орой МБОО СОШ с.Могойтуй МБОУ ООШ с.Усть-Иля МБОУ ООШ с. Новокургатай МБОУ ООШ с. Улача МБОУ СОШ с. Нарасун | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 310,00 | МБОУ СОШ с.Акша МБОО ООШ с.Бытэв МБОО ООШ с. Орой МБОО СОШ с.Могойтуй МБОУ ООШ с.Усть-Иля МБОУ ООШ с. Новокургатай МБОУ ООШ с. Улача МБОУ СОШ с. Нарасун |
| 26 | Ремонт кровли гаража МБОУ СОШ с.Акша | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 18,57 | МБОУ СОШ с.Акша |
| 27 | Благоустройство школьной территории МБОУ ООШ с.Тохтор | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 3000,2 | МБОУ ООШ с.Тохтор |
| 28 | Ремонт эвакуационных пожарных лестниц в МБДОУ Детский сад с.Усть-Иля | Муниципальный бюджет | 2026 |  | 116,3 | МБДОУ Детский сад с.Усть-Иля |
| Итого по программе: |  |  |  | 85 400, 59 |  |  |