АДМИНИСТРАЦИЯ

АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 мая 2026 года                                                                                             № 195а

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Акшинского муниципального округа Забайкальского края

В целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду  2026-2027 годов, в соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением  Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации  теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты  Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь частью 5 статьи 37 Устава Акшинского муниципального округа Забайкальского края:

1.  Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Акшинского муниципального округа Забайкальского края в соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряжению.

- Руководителям бюджетных учреждений и генеральному директору ООО УК «ИВА» обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 гг. в соответствии с требованиями, предусмотренные пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 (далее- Правила).

- Потребителям тепловой энергии,  теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию ( мощность ), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций ( в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании,  за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов ( домовладений ) обеспечить готовность теплопотребляющих  установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребители тепловой энергии обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Правил.

4. ООО УК «ИВА», согласно пп.1.4 и 1.5 пункта 1 Правил, обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями, предусмотренные пунктом 11 Правил.

Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими органами.

5. Лицам, указанным в пунктах 2-4 настоящего распоряжения завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, предусмотренные планами подготовки к отопительному периоду.

6.Установить периоды временного прекращения холодного водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, в соответствии с приложением № 2 к настоящему распоряжению.

7. Управлению ЖКХ, экономики, сельского хозяйства и связи администрации Акшинского  муниципального округа Забайкальского края в установленные сроки, начиная с июня текущего года, предоставлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации  и связи Забайкальского края сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 года № 291.

8. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края в сети «Интернет».

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

10. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

Глава Акшинского муниципального

округа Забайкальского края		                                             П.М.Капустин

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Акшинского муниципального округа

Забайкальского края

от 15 мая 2026 года. №195а

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Акшинского муниципального округа Забайкальского края

1.План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов Акшинского муниципального округа Забайкальского края

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение предписаний, содержащих требование об устранении нарушений на основании оценочных листов для расчета готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг. | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.09.2026 |
| 2 | Предоставить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на ТО, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.06.2026 |
| 4 | Предоставить утвержденное положение о диспетчерской службе | ЕДДС | 01.06.2026 |
| 5 | Предоставить организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.07.2026 |
| 6 | Предоставить утвержденные инструкции по эксплуатации объектов | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.07.2026 |
| 7 | Предоставить копии удостоверений о проверке знаний, журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 8 | Предоставить копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.07.2026 |
| 9 | Предоставить организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.06.2026 |
| 10 | Предоставить утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.07.2026 |
| 11 | Предоставить копии утвержденных противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 12 | Предоставить утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 13 | Предоставить технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.07.2026 |
| 14 | Предоставить нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 15 | Предоставить копии паспортов водогрейных котельных установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115;о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 16 | Предоставить копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 17 | Предоставить копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура. | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 18 | Предоставить акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 19 | Предоставить акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 20 | Предоставить акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 21 | Предоставить акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | ООО УК «ИВА» | 01.08.2026 |
| 22 | Предоставить копии документов, подтверждающих поставку основного топлива, действующего не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.09.2026 |
| 23 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.07.2026 |
| 24 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах | Главный специалист по ГО и ЧС | 01.07.2026 |
| 25 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 01.07.2026 |
| 26 | Получение акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., паспортов готовности к отопительному сезону 2026-2027гг учреждений, ресурсоснабжающей организацией, МКД | Комитет образования, комитет культуры, МБУ «Служба МТО» ООО УК «ИВА» | 02.09.2026-04.09.2026 |

- План подготовки жилищного фонда Акшинского муниципального округа Забайкальского края к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

| № п/п | Наименование организаций, учреждений | Перечень мероприятий, видов работ | Объем работ |  |  | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм | количество | Стоимость (тыс.руб) |  |  |
| 1 | Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства | Проведение осмотра многоквартирных домов | ед/тыс.м2 | 7 / 6,4 | 0 | 10.09.2026 | Руководитель ООО «УК «ИВА» |
|  |  | Подготовка многоквартирных домов | ед/тыс.м2 | 7 / 6,4 | 0 | 15.09.2026 | Руководитель ООО «УК «ИВА» |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Многоквартирных домов, находящихся в управлении или на обслуживании жилищных организаций | ед/тыс.м2 | 7 / 6,4 | 0 | 15.09.2026 | Руководитель ООО «УК «ИВА» |

- План подготовки объектов социальной инфраструктуры Акшинского муниципального округа Забайкальского края к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование учреждений, организаций | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, включая котельные, инженерные сети | 29.08.2026 | Председатель комитета образования администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края Сафина О.В. |
| 2 | Объекты культуры (включая котельные, инженерные сети) | 29.08.2026 | Председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края Доложевская С.Ю. |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Акшинского муниципального округа

Забайкальского края

от 15 мая 2026 года № 195а

Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность

| № п/п | Наименование организации | Наименование тепловой камеры, ЦТП | Период временного прекращения холодного водоснабжения | Потребители, попадающие под отключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК «ИВА» | Котельная «Центральная», с.Акша ул.Ононская, 48 | 08.06.2026 | МКД по адресу ул.Ленина №№ 33;35;37, жилые дома по адресу: ул.Ононская, №№38;40 ул.1Мая№№ 1;5;12 ул.Почтовая, №24, ул.Ленина, №36, ул.Феоктистова, 34 |
|  | ООО УК «ИВА» | Котельная ЦРБ, с.Акша ул.Ленина ,1 | 08.06.2026 | ГУЗ Акшинская ЦРБ, МКД по ул. 40 лет Победы 9А, жилой дом ул.Новая,1 |
|  | ООО УК «ИВА» | Котельная №2, с.Акша ул.Ефремова, 12 | 08.06.2026 | ГУСО АСРЦ «Задор» МКД ул.Лазо дома№№ 9;11 ул.Ефремова, №№14;16 Жилые дома: ул.8 марта,15 |